ZÁPIS

z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj

konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo

# Přítomni: viz. presenční listina

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Program:

1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj

2/  Závěrečné vyhodnocení projektu:  Letní turistické autobusy v Českém ráji v roce

2010

3/  Schválení rozpočtu na rok 2010

4/ Schválení rozpočtového výhledu na roky 2011-2013

5/ Administrace dotace z PRV na projekt: Obnova místních komunikací v Mikroregionu Český ráj  II.ETAPA  -průběh realizace

6/ Schválení smlouvy o dotaci z dílčího programu Vybavení svazků obcí základní technikou

7/ Došlá pošta

8/ Diskuse

9/ Usnesení

10/ Závěr

Program jednání byl schválen 8 hlasy.

1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj

a) Vyvěšený rozpočet na rok 2009 nepředložily obce:  Olešnice, Branžež

b) Vyvěšený závěrečný účet dodaly obce:  Mladějov, Ktová, Kacanovy, Karlovice, Sobotka, Hrubá Skála,  Vyskeř, Libošovice, Troskovice, Olešnice, Dobšín.

Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.  závěrečný účet MR Český ráj za rok 2008 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho zastupitelé vzali na vědomí.

Obce, které nepřinesly vyvěšený závěrečný účet k archivaci, ho dodají na příští zasedání MR.

c) Obce okamžitě nahlásí poradci své požadavky k uzavření objednávek na akci: : Bezpečně Českým rájem k veřejným informacím (LBC) (název dodavatele, velikost a počet úředních desek  včetně použitého materiálu), max. termín plnění do 11/2009.

- splněno

d) Účetní vyfakturuje na krytí nákladů na poradenské služby členským obcím 1 000,- Kč.

- splněno

e) Obce nahlásí do 18.9.2009 poradci, jaký finanční podíl prostředků do projektu: Obnova místních komunikací v Mikroregionu Český ráj II.ETAPA vloží. U některých obcí je již uvedena konečná částka plnění, na ostatní zdroje bude žádán úvěr. Olešnice prověří úhradu 20 000,- Kč na zpracování projektové dokumentace. Obce jsou povinny vést průběžnou fotodokumentaci, kterou po ukončení prací předají na CD poradci.

- částečně splněno

f) Poradci je pro potřeby podání žádostí z POV Libereckého a Královéhradeckého kraje nutné nahlásit: P.p.č. ......v k.ú....... (musí být majetkem obcí)

Co bude předmětem plnění v měrných jednotkách (např. umístění 3 ks betonových laviček)

- nesplněno

g)  Poradce zpracuje návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2010 v příjmech i ve výdajích na částku  263 000,- Kč a zašle ho elektronicky členských obcím. Členské obce zajistí  vyvěšení „Návrhu rozpočtu MR Český ráj na rok 2010“ na úředních deskách obcí po dobu 30 dnů. Na další zasedání ho přinesou k archivaci.

- splněno

2/  Závěrečné vyhodnocení projektu:  Letní turistické autobusy v Českém ráji v roce

2010

Pan Láska seznámil přítomné s celým procesem provozu turistických autobusů v letošním roce.

úhrady za Královéhradecký kraj:

325 650,- Kč ČSAD Semily + 36 775,- Kč za navýšení 1,36 Kč, průměrná tržba 6,10 Kč

42 270,- Kč Dopravní podnik Kněžmost

25 793,- Dopravní podnik Kněžmost doplatek za Středočeský kraj

Úhrady za propagaci a koordinaci byly vyúčtovány dle smluvních vztahů.

Všichni partneři projektu uhradili dohodnuté podíly.

Závěrečná zpráva je již zpracována a bude zaslána elektronicky všem partnerům projektu.

Do konce 11/2009 bude provedeno vyúčtování dotace na Město Mladá Boleslav a do 12/2009 bude provedeno vyúčtování dotace na HK kraj,

3/  Schválení rozpočtu na rok 2010

Podle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí byl Návrh rozpočtu MR Český ráj na rok 2010 vyvěšen po dobu 30 dnů na úředních deskách členských obcí.

Rozpočet je vyrovnaný, příjmy 263.000,- Kč, a výdaje 263.000,- Kč

Žádné připomínky k předloženému návrhu nebyly vzneseny.

Vzhledem k tomu, že jsou splněny náležitosti uvedené v platných Stanovách, je možné přistoupit ke schválení.

Vyvěšený rozpočet na rok 2010 předložily obce:  Karlovice, Kacanovy, Troskovice, Dobšín

4/ Schválení rozpočtového výhledu na roky 2011-2013

rok 2011

příjmy:

náklady na poradce			           270 tis. Kč

náklady na provoz a režii                                50 tis. Kč

(antivirová a antismapová ochrana)

předpokládané aktivity financované dotacemi:

provozování turistických autobusů		500 tis. Kč

integrovaný projekt Mikroregionu		400 tis. Kč

výdaje: náklady na poradce 			270 tis. Kč

náklady na provoz a režii                    50 tis. Kč

provozování turistických autobusů		500 tis. Kč

integrovaný projekt Mikroregionu		400 tis. Kč

rok 2012

příjmy:

náklady na poradce			          300 tis. Kč

náklady na provoz a režii                              42 tis. Kč

www stránky, antivirová

a antismapová ochrana			15 tis. Kč

předpokládané aktivity financované dotacemi:

provozování turistických autobusů		600 tis. Kč

integrovaný projekt Mikroregionu		500 tis. Kč

výdaje: náklady na poradce 			300 tis. Kč

náklady na provoz a režii                    42 tis. Kč

www stránky, antivirová

a antismapová ochrana			15 tis. Kč

provozování turistických autobusů		600 tis. Kč

integrovaný projekt Mikroregionu		500 tis. Kč

rok 2013

příjmy:

náklady na poradce			          300 tis. Kč

náklady na provoz a režii                              42 tis. Kč

www stránky, antivirová

a antismapová ochrana			15 tis. Kč

předpokládané aktivity financované dotacemi:

provozování turistických autobusů		600 tis. Kč

integrovaný projekt Mikroregionu		200 tis. Kč

výdaje: náklady na poradce 			300 tis. Kč

náklady na provoz a režii                    42 tis. Kč

www stránky, antivirová

a antismapová ochrana			15 tis. Kč

provozování turistických autobusů		600 tis. Kč

integrovaný projekt Mikroregionu		200 tis. Kč

Návrh rozpočtové výhledu byl předložen na minulém zasedání, doposud k rozpočtovému výhledu nebyly vzneseny připomínky, proto je možné ho schválit.

5/ Administrace dotace z PRV na projekt: Obnova místních komunikací v Mikroregionu Český ráj  II.ETAPA  -průběh realizace

Smlouvy o výpůjčkách  se postupně uzavírají.

V rámci provedeného zjednodušeného podlimitního  řízení hodnotící komise vybrala jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenu na realizaci akce: Obnovy návse v Olešnici firmu: Jiří Pavlíček – stavební práce, Květinová 1540, Turnov IČO: 11089768. Nabídková cena 118 802,46 Kč včetně DPH.

V rámci provedeného zjednodušeného podlimitního  řízení hodnotící komise vybrala jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenu na realizaci akce: Rekonstrukce veřejného osvětlení v Obci Vyskeř  firmu: DEHES spol. s.r.o. Palackého 190, Turnov, IČ: 46506284. Nabídková cena 474 771,00 Kč včetně DPH.

Bude podáno Hlášení o změnách č. 2 – změna rostlin v Troskovicích, změna umístění lapm

veřejného osvětlení na Vyskři a snížení o 412 m2 místních komunikací v Libošovicích

(MK v Nepřívěci). Snížení nákladů o 98 000,- Kč.

Realizace obnovy MK- došlo k uzavření dodatku č. 2 – prodloužení termínu realizace do 20.2.2010 včetně zvětšení rozsahu MK v Libošovicích v Nepřívěci o 350 m2  bez doplatku.

Došlo k prodloužení termínu o proplacení na 1.3.2010. Důvodem je získání úvěru ve výši 18 500 000,- Kč  jako dodavatelský úvěr. Obnova MK bude uhrazena ve dvou splátkách – 12/2009 – cca 10,0 mil. Kč a doplatek do 20.2.2010.

Ručitelské závazky:

Ktová		3,800 mil. Kč

Osek		0,360 mil. Kč

Kacanovy	0,540 mil. Kč

Vyskeř		3,500 mil. Kč

Libošovice	5,600 mil. Kč

Celkem         18,500 mil. Kč

ÚKOLY: Obce do 11.12.2009 zašlou poradci ověřené kopie usnesení zastupitelstva obce, kde bude uvedeno schválení ručitelského závazku za obec ................ ve výši ......na akci: Obnova místních komunikací v Mikroregionu Český ráj  II.ETAPA

6/ Schválení smlouvy o dotaci z dílčího programu Vybavení svazků obcí základní technikou

Na akci „Nákup techniky umožňující údržbu zeleně na návsích“ svazek obdržel dotaci ve výši 125 000,- Kč v 50% podílu.

Za dotaci bude zakoupen:

zahradní traktor            135 000,- Kč + příslušenství    	    	pro obec Mladějov

štěpkovač		    57 620,- Kč + příslušenství          		pro obec Sobotka

křovinořez		    24 900,- Kč	+ příslušenství	  		pro obec Libošovice

sekačka travní     	    21 790,- Kč + příslušenství		pro obec Osek

nůžky na živý plot	      1 100,- Kč					zůstane v sídle svazku

nůžky na silné větve         1 390,- Kč					zůstane v sídle svazku

ÚKOLY: Poradce provede dle požadavků obcí porovnání nabídek prodejců z internetu a připraví objednávku.

7/ Došlá pošta

žádná

8/ Diskuse

Poradce – Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření MR Český ráj

Dne  14.10.2009 prohěhlo dílčí přezkoumání hospodaření kontrolorem Libereckého kraje.

Zjištění z dílčího přezkoumání – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

9/  Usnesení

účast 8  členských obcí

Shromáždění starostů schvaluje:

- uzavření smlouvy o dílo s firmou Jiří Pavlíček – stavební práce, Květinová 1540, Turnov IČO: 1108976 na realizaci akce: Obnovy návse v Olešnici za celkovou cenu 118 802,46 Kč včetně DPH.                        (8 hlasů ano)

- uzavření smlouvy o dílo s firmou DEHES spol. s.r.o. Palackého 190, Turnov, IČ: 46506284 na realizaci akce: Rekonstrukce veřejného osvětlení v Obci Vyskeř  za celkovou cenu 474 771,00 Kč včetně DPH                          (8 hlasů ano)

- uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Silnice Jičín  a.s.      (8 hlasů ano)

- Rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2010

příjmy 263.000,- Kč,  výdaje 263.000,- Kč             (8 hlasů ano)

d)   rozpočtový výhled MR Český ráj na 2011-2013                     (8 hlasů ano)

e) přijetí dotace ve výši 125 000,- Kč a uzavření smlouvy  o poskytnutí dotace z dílčího

programu RRD 042009 Vybavení svazků obcí základní technikou   (8 hlasů ano)

Shromáždění starostů bere na vědomí:

- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření MR Český ráj ze dne 14.11.2009

Shromáždění starostů neschvaluje:

- žádný bod zasedání

10/ Závěr

73. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 19,05 hodin.

Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne 3.12.2009 od 16,30 hod. v Obci Karlovice, na bowlingu.

…………………….....		 …………….......               .……………………

Stanislav Tlášek			 Jaroslav Louda	           Vlasta Špačková

ověřovatel			                 ověřovatel		   	   předsedkyně

Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová

mobil: +420605 775053

tel. č.  493 535043,  e-mail:  j.soldatova@worldonline.cz